施工升降机施工现场应急救援预案

根据《中华人民共和国安全生产法》，为了保护项目部员工在生产经营活动中身体健康和生命安全，保证项目部在出现安全生产事故时，能够及时进行应急救援，最大限度地降低事故给项目部和员工造成的损失，本项目部根据本工程实际情况制定了本项目部的安全生产事故应急预案。

一、 应急救援组织机构

1、项目部成立专项应急救援小组，应急救援组织机构名单如下：

组长为现场主要负责人：

安全专业管理人员：

技术管理人员：

生产管理人员：

水电机修管理人员：】

2、应急救援器材和设备

手持扩音器(用于统一指挥)

电焊机、氧气、乙炔(用于焊接加固和割除)

安全带、钢丝绳(用于高空救援)

千斤顶(用于顶起压住伤者的杆件)

担架、纱布、创可贴等医护用品(用于现场急救)

3、为提高救援小组现场救援救护的基本技能，项目部在电梯正式运行前进行应急救援演练，并配备了梯子、绳子、千斤顶等器材和设备，并进行经常性的维修、保养，保证应急救援时正常运转。

二、应急救援机构组织职责

(一)应急小组组长职责

1、事故发生后，立即赶赴事发地点，了解现场状况，初步判断事故原因及可能产生的后果，组织人员实施救援。

2、召集应急小组其他成员，明确救援目的、救援步骤，统一协调开展救援。

3、按照救援预案中的人员分工，确认实施对外联络、人员疏散、伤亡抢救、划定区域、保护现场等的人员及职责。

4、协调应急救援过程中出现的其他情况。

5、救援完成、事故现场处理完成后，与现场相关人员确认恢复生产的条件，及时恢复生产。

6、根据应急实施情况及效果，完善应急救援预案。

(二)技术负责人职责

1、协助应急小组组长根据现场实际情况，拟定采取的救援措施及预期效果，为正确实施救援提出可行的建议。

2、负责应急救援中的技术指导，按照责任分工，实施应急救援。

3、参与应急救援预案的完善。

(三)生产管理人员职责

1、组织相关人员，依据补救措施方案，排除意外险情或实施救援。

2、应急救援、事故处理结束后，组织人员安排恢复生产。

3、参与应急救援预案的完善。

(四)现场安全员职责

1、立即赶赴事故现场，了解现场状况，参与事故救援。

2、依据现场状况，判断仍存在的不安全状态，采取处理措施，最大限度地减少人员及财产损失，防止事态进一步扩大。

3、判断拟采取的救援措施可能带来的其他不安全因素，根据专业知识及经验，选择最佳方案并向应急小组提出自己的建议。

4、参与应急救援预案的完善工作。

(四)专业操作人员及其他应急小组成员职责：

1、听从指挥，明确各自职责。

2、统一步骤，有条不紊地按照分工实施救援。

3、参与应急救援预案的完善。

三、安全生产事故应急救援程序

1、事故发生后应急小组组长立即召集应急小组成员，分析现场事故情况，明确救援步骤、所需设备、设施及人员，按照策划、分工，实施救援。

2、需要救援车辆时，应急指挥应安排专人接车，引领救援车辆迅速施救。

(一)施工电梯出现事故征兆时的应急措施：

1、附着装置险情：

立即停止一切作业;将附着装置加固;如需更换附着装置部件，先将施工电梯降至规定高度后，再行更换部件。

2、导轨架结构变形险情：

立即停止一切作业;根据情况采用焊接，将施工电梯结构变形或断裂、开焊部位加固;更换损坏结构。

3、钢丝绳及传动轮等磨损严重险情：

立即停止一切作业;更换磨损严重的部件。

4、垂直度超出规范要求险情：

立即停止一切作业;通过调整附着装置等调整垂直度，直到符合要求为止。

(二)施工电梯事故引起人员伤亡：

1、迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏程度、人员伤亡情况等，以根据不同情况进行处置。

2、划出事故特定区域，非救援人员未经允许不得进入特定区域。迅速核实施工升降机的作业人数，如有人员被压在倒塌的设备下面，要立即采取可行措施加固四周，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。以上行动须由持架子工证书或有经验的安全员或工长统一安排完成。

(三)抢救受伤人员时几种情况的处理：

1、如确认人员已死亡，立即保护现场。

2、如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血。

(1)立即联系120急救车或给现场最近的医院打电话，并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。(应急小组成员的联系方式、当地安全监督部门电话等，要明示于工地显要位置。)

(2)外伤大出血，急救车未到前，现场采取止血措施。

(3)骨折，注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿或由一个人背肩救助。

3、一般性外伤：

(1)视伤情送往医院，防止破伤风。

(2)轻微内伤，送医院检查。

制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确定安全无误后再实施救援，避免因措施不当而引发新的伤害或损失。

四、有关单位的联系人员及联系方式：

总公司施工管理部：

四公司办公室：

急救中心：120

项目经理任：

现场主要负责人：

现场安全负责人：

技术负责人：

水电机修工：

五、附注：

事故处理完毕后，应急小组组长应组织应急小组成员进行专题研讨，评审应急救援预案中的救援程序、联络、步骤、分工、实施效果等，使救援预案更加完善。