某建设公司防台防汛应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，切实做好抗台防汛工作，提高应急处置能力，最大限度地减少台风、洪涝造成的人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，保障公司经济健康持续发展。

1.2适用范围

本预案适用于我公司受台风(热带风暴)袭击或严重影响，造成大风、暴潮和洪涝灾害时建筑工程抗台防汛的应急处置。

1.4 工作原则

1.4.1 以人为本，预防为主。

1.4.2 统一领导，分级负责。

1.4.3 统筹协调，快速反应。

1.4.4 贯彻“就近救援”原则

1.3编制依据及引用文件

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》和《温岭市防汛防台抗旱应急工作预案》、《温岭市建筑工程防台防汛工作要点》，结合公司实际，制订本预案。

2 应急准备

2.1 指挥机构

成立公司防台防汛工作指挥领导小组，总经理***任组长，质安副总***任副组长，成员由办公室、质安部、技术部、生产部工会主要负责人组成。

办公场所设在公司办公楼八楼质安部，值班电话：……，传真：……。

2.2 主要职责

(1)及时了解台风洪涝灾害信息,做好防汛防台预警预防布置工作，发布启动本预案的命令。

(2)全面协调和指导防台防汛的应急处置工作，研究解决应急处置中的重大问题;

(3)了解因台风、洪涝等灾害造成设施损坏、行业相关人员伤亡和经济损失等情况;

(4)及时向主管局等主管部门报告灾情、应急处置的进展情况等，组织开展灾后自救;

(5)完成上级交办的其他工作。

2.3应急求援指挥流程图

2.3 应急办事机构

根据防台防汛及抢险救灾工作要求，当确定为I级和II级预警时，设立若干应急工作组。

(一)信息综合组：由办公室、质安部相关人员组成。

主要职责：掌握抗灾动态，综合情况，宣传报道，发布台风灾害

信息，汇总、核实、上报灾情数据，协调各部门的工作。

(二)抢险救灾组：由办公室、质安部、生产部、工会等相关人员组成。

主要职责：负责抢险救灾车辆、机械设备、人员的落实和调配;指导或帮助项目部组织施工现场物资的抢修，危险部位应急加固;指导和组织危险区域人员的疏散撤离;指导或帮助伤亡人员的抢救工作和危旧房屋抢险排险、善后处理等。

(三)后勤保障组：由办公室、工会人员组成。

主要职责：负责防指值班人员和工作人员后勤生活保障工作和接待上级领导、慰问事宜等。

(四)专家组：由质安部、技术部等相关人员组成。

主要职责：制订各类应急抢险、加固的技术方案;制订房屋倒塌、

大型施工机械和脚手架倒塌的抢险方案和应急措施;负责相关技术指导。

2.3 急救工具(设备)、物资

主要急救工具(设备)表

序号 材料、设备名称 单位 数量 规格型号 主要功率 现在何处 备注

1 电焊机 台 3 EX200 公司

2 卷扬机 台 6 JJ5A 5T 公司

3 挖掘机 台 5 EX200 1.0m3 公司

4 发电机组 台 5 50KW 公司

5 汽 车 辆 3 公司

7 水 泵 台 15 QY1.5 公司

8 消防增压泵 台 3 φ65扬程110m 公司

9 运输车 辆 10 十通车 公司

10 汽车吊 辆 1 公司

11 手提切割机 台 1 公司

主要应急物资主要有:

(1)氧气瓶、乙炔瓶、气割设备1套;

(2)备用5m长绝缘杆10根;

(3)备一根φ20棕绳长100米，备一根φ12尼龙绳长100米;

(4)急救药箱10个,担架10副;

(5)照明手提灯10个;

(6)水带500米;

(7)干粉灭火器10只;

(8)沙袋500只;

(9)对讲机10部。

(10)雨衣、雨鞋20套。

(11)电缆200M。

3 汛台分级

分级参照《浙江省防台风应急预案》、《温岭市防汛防台抗旱应急预案》的有关标准，分为四级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。

3.1 I级标准

3.1.1 市气象台预报热带风暴、强热带风暴、台风、强台风在我市或周边(台州市范围)地区登陆，或强热带风暴、台风、强台风在温州至台州一带沿海地区登陆，12小时内袭击我市。

3.1.2 市气象台预报(或水文部门测报)我市24小时平均降雨量200毫米以上或局部降雨量250毫米以上，或过程降雨量250毫米以上，并且气象台预报未来24小时仍有大暴雨或特大暴雨。

3.2 II级标准

3.2.1 市气象台预报热带风暴在浙东南沿海地区登陆，或强热

带风暴、台风、强台风在温州至象山一带沿海地区登陆，24小时内严重影响我市。

3.2.2 市气象台预报(或水文部门测报)我市24小时平均降雨量150-200毫米或局部降雨量200-250毫米，或过程降雨量200-250毫米，并且气象台预报未来24小时仍有暴雨或大暴雨。

3.2.3 某一区域出现短历时强降雨，3小时160毫米以上。

3.3 III级标准

3.3.1 市气象台预报热带风暴、强热带风暴、台风、强台风在闽中至浙北沿海地区登陆或紧靠浙江沿海北上，在48小时内影响我市。

3.3.2 市气象台预报(或水文部门测报)全市24小时平均降雨量100-150毫米或局部降雨量150-200毫米以上，或过程降雨量150-200毫米以上，并且气象台预报未来24小时仍有暴雨或大暴雨。

3.3.3 某一区域出现短历时强降雨，3小时120-160毫米以上。

3.4 IV级标准

3.4.1 市气象台预报热带风暴、强热带风暴、台风、强台风在正在发展，预计影响我市。

3.4.2 市气象台预报(或水文部门测报)我市有强降雨量，全市24小时平均降雨量50-100毫米或局部降雨量100-150毫米，或过程降雨量150毫米以上。

3.4.3 某一区域出现短历时强降雨，3小时80-120毫米以上。

4 应急响应

4.1 Ⅳ级响应

(1)根据省、市气象台对热带风暴、强热带风暴、台风的预警信号和市防汛指挥部的指令，报告进入Ⅳ级响应阶段。密切关注热带风暴、强热带风暴、台风的路径和发展趋势。

(2)及时转发台风消息，督促各项目部做好防台防汛检查，消除在建工地安全隐患。

4.2 Ⅲ级响应

(1)根据省、市气象台对热带风暴、强热带风暴、台风的预警信号和市建工局防汛指挥部的指令，由值班人员报告进入Ⅲ级响应阶段。

(2)公司召开防台防汛工作指挥领导小组会议，传达市防台防汛工作要求，立即部署防台防汛各项工作。

(3)公司防指下设总值班室，成员由办公室、质安部、工会、技术部人员组成。值班员应认真做好记录，及时将上级领导和有关部门指示精神送交组长批阅，并将及时下传各项目部。并收集好各部门实时工作情况汇报。

(4)设立后勤保障组。成员由办公室、工会等人员组成。负责准备防台防洪中照明、食品、雨具及必要的设施保障。

(5)组织相关人员对在建工地防台防汛安全开展检查，落实加固预防措施(重点为临时设施、脚手架、深基坑等)，消除安全隐患。

(6)组织重点地质灾害隐患点，有安全隐患临时工棚人员撤离工作，做好其余撤离人员的撤离准备。

4.3 Ⅱ级响应

(1)根据省、市气象台预热热带风暴、强热带风暴、台风的预警信号和市防汛指挥部的指令，由值班人员报告进入II级响应阶段。公司值班室进入24小时值班。值班人员由公司办公室负责协调组织，公司领导现场坐阵指挥。

(2)各部门相应安排人员值班，与公司总值班室保持联系。晚上安排中层干部在办公室轮流值班，以便及时将市上级指挥部有关防台防汛精神传达到各项目部、各部门，确保24小时有人接听，随时向指挥部汇报工作情况，并及时处理群众反应的应急事件。

(3)公司防指下设的信息综合组、抢险救灾组、后勤保障组、专家组的人员全部到位，开展工作，履行职责。

(4)在台风洪涝发生前，要按照上级指示和职能要求，按时完成各项防台防汛检查准备工作，并将进展完成情况向公司值班室汇报。

(5)组织施工工地临时工棚人员和物资的撤离工作。督促项目部做好建筑材料、临时设施的固定工作。

4.4 Ⅰ级响应

(1)根据省、市气象台对热带风暴、强热带风暴、台风的预警信号和市建工局防汛指挥部的指令，由值班人员报告进入Ⅰ级响应阶段。

(2)公司各相关人员到位筹备，各类防台防汛预案中所要求的机具、物料到位。指挥部根据市防汛抗灾总指挥部的部署，随时处理各类突发事件。

(3)发生下列险情时，立即采取以下措施：

①当施工现场发生房屋倒塌引起人员伤亡时，指挥部迅速派出抢险救灾组，一方面到现场了解情况，制定解决办法;另一方面从临近项目部抽调人员、施工机械进场清理，减少损失。

②当发生危旧房屋倒塌引起人员伤亡时，根据市防指的命令、建工局防指、公司防指统一协调，组织人员迅速出动，与有关部门一起做好处置工作。

③当发生大型施工机械和脚手架倒塌影响道路畅通和群众安全时，由指挥部立即派人进行清理，及时消除安全隐患，确保城市管理正常秩序。

5 灾后自救阶段

(1)及时清理现场，消除安全隐患，确保受损的施工机械和设备尽快恢复运行;指导项目部恢复施工。

(2)认真检查施工现场受灾的临时设施和建筑材料，严防出现次生灾害;

(3)做好损坏情况统计，办公室将各线损失情况汇总上报有关部门。

(4)及时补充抢险救灾消耗的物资和装备;

(5)认真总结经验、吸取教训，完善预案。

6 工作制度

6.1 请示汇报制度

在防台防洪中，出现较大灾情和工程出险时，及时向公司指挥部组长请示报告，由公司指挥部统一向上级主管部门防汛办请示报告，并提出处理意见。

6.2 值班制度

各部门要合理安排好防台防汛值班，各部门负责人要自觉带头参与，并做好与值班室联系。

6.3 安全检查制度

台风洪涝发生前，根据公司防指的统一安排开展检查，对存在安全隐患的要及时进行协调处理，重点加强防范深基坑、塔吊、井架和高耸建筑脚手架的安全稳定。台风洪涝过后，要对所有施工工地的安全及临时工棚的安全进行检查，确保能正常使用而不产生安全隐患。对渡汛有问题工程，应登记列册，并督促有关单位及时处理。

6.4 人员安全转移制度

对因受暴雨、洪水、台风等灾害袭击时可能造成人身伤亡和危险区域的人员，必须做好相应的安全转移方案和相关工作，切实保障人民生命的安全，项目部不准在此期间住人。

6.5 灾害统计报告制度

灾害发生后，要立即调查灾情。根据要求和程序按时汇总办公室统一上报。

报告内容：灾害突发事件报告的内容包括：①突发事件发生的时间、有无人员伤亡情况;②突发事件发生的简要经过，险情的基本情况;③原因的初步分析;④已采取的救援措施等情况。

6.6 工作总结制度

做好防台防汛工作总结，总结内容应记录台风、洪涝和灾情发生的特点，并加以分析和比较，留作资料查证。注意总结防台防汛中取得的经验，并对涌现出的先进事迹进行表彰。

7 培训与演练

7.1培训

应急预案确定后，按计划组织项目部全体工人进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能：

(1)各器具、救护用品的使用以步骤的培训;

(2)施工安全防护、安全警示设置、临时设施与个人的防护措施、防台防汛常识、交通安全、高空设施、大型机械的安全防护;

(3)对危险源的突显特性辨识;

(4)事故报警;

(5)紧急情况下人员的安全疏散;

(6)现场抢救的基本知识。

7.2演练

应急预案确定后，经过有效的培训，可采用桌面演习、功能演习、全面演习等形式进行演练。在项目防台防汛期到来前演练一次，以后每隔半年演练一次，人员变动大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存在一些差距的在日后工作中加以提高。

8 附则

8.1 制定与解释

本预案由公司负责制定与解释。

8.1 管理与更新

本预案由浙江天颂建设有限公司负责管理与更新。

8.2 实施与生效

本预案自印发之日起实施。

建筑工程防台防汛工作要点

一、高空设施

1、塔吊应降低自由端高度，能拆除的尽量予以拆除，塔身螺栓必须全面紧固，塔身附着装置应加密加固、严禁对塔吊前后臂进行固定，确保自由旋转。

2、脚手架连墙杆应加密加固，脚手架有悬挂物的应立即清除，安全网应拆除，脚手片进行绑扎加固。

3、物料提升机、人货两用机、井架应用钢缆予以加固，箱体降至地面。

4、加强对塔吊、脚手架、大型提升设备基础检查，防止基础沉降发生倾斜。

5、高空设施的避雷设施必须确保完好有效，电源线路必须切断。

二、临时房

1、所有彩钢板房和临时加工场必须采用钢管、绳索等进行加固，并于地面进行牢固连接，确保房屋稳固。

2、地势低洼或可能被淹没的临时房要防止墙体及基础泡水坍塌。

3、有可能因风刮落的物体材料，必须全面清理至物料堆放场集中存放，防止物体坠落伤人。

三、深基坑、施工用电

1、加强对深基坑周边的监控，发现险情及时采取措施，对可能引发的地质灾害加强监控。

2、配备足够的潜水泵等排水设施，确保排水及时，防止基坑坍塌。

3、台风来临之前，施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外，其他电源必须全部切断。

4、变(配)电室做好防雨措施，汛期所有施工现场在大雨天气时要全部停止供电。

四、人员物资转移

1、台风来临时，有安全隐患的临时宿舍住宿人员必须全部撤出到安全地方，基坑、围墙、高空设施有可能倒塌并危害到的临时设施内的人员必须全部撤出。

2、工地存放的台帐资料、电脑等重要设备必须在台风来临前转移至安全地点。

3、妥善转移保管好水泥、石灰等建筑材料、建筑设备、建筑机械，减少灾害性天气造成的财产物资损失。

五、灾后重建

1、对建筑工地被水浸泡和受损的房屋要进行全面检查，确保安全，防止次生灾害发生。

2、加强对施工现场重点设施设备、重点部位的检查，特别是：深基坑等地下作业的排水、放坡、支护情况;塔吊等垂直运输设施和落地式脚手架基础稳固和拉结防风装置情况;临时用电设施的防水防触电装置、人口密集地段的临时围墙的搭设情况。

3、严格复工程序，未经建设、施工、监理三方联合检查或检查不合格、签字手续不全的，一律不得开工。

4、加强工地食品安全工作。

六、值班制度

要坚持24小时抗台防汛值班制度，密切监视台风动向，及时掌握雨情、风情和水情，发生台风灾害和紧急情况，要及时处置，迅速上报。