2012年质量工程师考试中级模拟题

为了帮助考生系统的复习2012年质量工程师考试课程，全面的了解2012年质量工程师考试教材的相关重点，小编特编辑汇总了2012年质量工程师考试各章复习的重点资料，希望对您参加本次考试有所帮助！

C6:某厂是一、二类压力容器产品制造厂，按国家压力容器安全技术法规规定，每台产品须打上国家规定产品铭牌，企业编制了程序文件规定在铭牌上标志产品编号、设计压力、试验压力、制造单位名称等内容。

1.以上文件如果按ISO9001：2000标准建立文件化的QMS______

a.是必需编制的 b.不一定需要 c.由组织自己决定是否需要编制 d.是产品实现的策划的结果之一

2.该厂对热处理和焊接过程必须进行____

a.过程确认 b.过程的监视和控制 c.设定控制点 d.重点控制

C7:某公司按ISO9001：2000标准建立了QMS，在运行了三个月后要进行一次为期二天的内部审核，内审组由总经理授权。

1.内审员将公司的质量方针、程序或要求作为审核的依据，这种审核的依据在ISO9000：2000标准术语称为______

a.审核准则 b.审核方案 c.审核标准 d.审核程序

2.内审员可以将以下_______标准或文件作为审核的依据：

a.适用的法律法规 b.ISO9000：2000 c.ISO9001：2000 d.ISO9004：2000

e.公司自己制订的QMS文件。

C8:某企业实施质量改进项目，采用网络图技术

1.该网络图中的关键线路为：_______

a.①→②→③→⑤→⑥→ b. ①→②→④→⑤→⑥ c.d.

2.确定关键线路，便于_______

a.确定工序 b.查找原因 c.控制工程进度 d.计算关键工序时差

3.箭条图中______

a.因为有缺口的所以闭环 b.可以现出闭环 c.因为两个节点间只能有一项作业所以应该有闭环

d.不能出现闭环

4.网络图中的"虚作业"是指_____

a.不占时间 b.先后作业有关系 c.先后作业有逻辑关系 d.省略作业时间

C9 DPC法又称过程决策程序图法

1.PDPC是为了完成某项任务或达到某个目标，在制定行动计划或方案时____并相应提出多种应变计划。

a.分析可能出现的障碍和结果 b.把所有可能发生的问题都全部考虑进去

c.预测可能出现的障碍和结果 d.从局部推出全面的判断。

2.PDPC法的特征有_____

a.可按时间先后顺序掌握系统的进展情况 b.掌握系统输入与输出间的关系

c.计划措施可被不断补充和修订。 d.从某一输入出发，依次追踪系统的运转，能找出"理想状态"

3.PDPC法的用途有

a.制订方针目标管理中的实施计划， b.制订改进项目的实施计划

c.制订系统的质量计划 d.制订控制工序的措施

4.PDPC将各研究措施按_____及难易程序予以分类

a.紧迫程度 b.所需工时 c.实施的可能性 d.遇到的障碍

5.特别是对当前要着手进行的措施，应根据预测的结果明确首先应该做什么，并有____向理想的方向连接起来。

a.直线 b.箭条 c.虚线 d.关键路线